План разработки модели машинного обучения для коррекции прогнозов снежного покрова

| Этап | Содержание | Примерный срок | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выгрузка и описание наборов данных. Разрешение сетки, домен, доступный временной ряд. |  |  |
| 2 | Определение предикторов и целевой переменной, в т.ч. с учетом будущей задачи коррекции прогнозов водозапаса снега. Пространственно-временная синхронизация предикторов и целевой переменной. Составление полной синхронизированной базы данных. |  |  |
| 3 | Разведочный анализ данных. Изучение распределений предикторов, пропусков, аномальных значений. Чистка и предобработка данных, удаление выбросов, удаление или заполнение пропусков. |  |  |
| 4 | Изучение зависимостей предикторов и целевой переменной. Матрица корреляции, pairplot. Удаление коррелированных предикторов, например, с использованием модели случайного леса. Определение обучающей и тестовой выборок. Нормализация предикторов в обучающей выборке. |  | Нужно будет определиться с облаком. Перенести подготовленную выборку в облако. |
| 5 | Определение системы тестирования моделей машинного обучения (ММО). Определение наиболее важных метрик тестирования, определение визуализаций. |  |  |
| 6 | Выбор типа и архитектуры ММО. Бустинговая модель, нейросетевая модель? Для бустинговой модели можно дискретизировать предикторы. Обучение базовой модели (k-fold). Анализ метрик качества прогнозов базовой ММО на тестовой выборке. |  | Попробовать на ПК, если долго будет обучаться - перенести в облако |
| 7 | Доработка базовой модели. Отбор предикторов оберточным методом. Подбор гиперпараметров ММО (gridsearch). Эксперименты со сверточными, рекуррентными архитектурами (?). Тестирование вариаций доработанной ММО. Выбор наилучшей модели. Коррекция текущих численных прогнозов с использованием разработанной ММО. |  | Gridsearch в облаке |
| 8 | Разработка ММО для коррекции прогнозов водозапаса снега (?). Начиная с этапа 2. Сразу включить в синхронизированную базу данных предикторы для задачи коррекции прогнозов водозапаса. |  |  |